## Slide 1: eXtreme Programming
Angel Núñez Salazar
Jose Luis Solari
Juan Carlos Romaina

## Slide 2: Historia del Desarrollo del Software
1950 - 1960
1960 - 1990
/ Presente
1990 - 1999
/ Presente
2000 - Presente
Primeros Proyectos
Evolutivos
Waterfall
RUP
Scrum
Evolutivo Ágil
XP –v1
XP – v2
IXP
Lean
Kanban
Crystal
Metodologías Pesadas

## Slide 3: Evolutivo Tradicional
Los requerimientos se obtienen a medida que el sistema se va implementando.
El diseño pasa a ser parte de la programación.
Es una suerte de «code and fix» lo que degrada rápidamente el software.

## Slide 4: Metodologías Pesadas
Todo lo contrario al evolutivo y con ideas nacidas en otras ramas de la ingeniería.
Analizar todos los problemas y soluciones de forma anticipada.
Waterfall
RUP
SEI/IEE Project Standards and Definitions

## Slide 5: ¿ Que caracteriza a las metodologías pesadas?
Las metodologías pesadas se caracterizan por ser más exitosas cuando:
Los requerimientos son estables.
La tecnología es conocida y madura.
Todo sucede como se esperaba.
No realizamos nada nuevo o desconocido.
Se ha realizado muchas veces anteriormente.
Los proyectos con estas características son pocos y raros.

## Slide 6: ¿ Qué es desarrollo de software?
Personas
Inventando, decidiendo, comunicándose
  Solucionando un problema que aún no comprenden
  (y sigue cambiando)
  Creando una solución que aún no comprenden
  (y sigue cambiando)
  Expresando ideas en un lenguaje que aún no comprenden
  (y sigue cambiando)
  Tomando decisiones con recursos limitados
  y consecuencias económicas

## Slide 7: Ágil: una reacción frente a lo ilógico

## Slide 8: Ágil fue diseñado para hacer frente a:
Ziv’s law: Las especificaciones nunca podrán ser completamente entendidas.
Humphrey’s law: Los usuarios nunca sabrán lo que quieren hasta después de producción. (Tal vez ni siquiera entonces)
Wegner’s lemma: Un sistema interactivo nunca podrá ser completamente especificado ni tampoco completamente probado.

## Slide 9: Mentalidad Equivocada

## Slide 10: Paradigma Ágil
Software no puede ser solo ingeniería.
Es un Arte

## Slide 11: ¿ Qué características se necesita para hacer Arte ?
El desarrollo de software como todo proceso artístico requiere:
Alta comunicación.
Necesidad de innovación.
Apertura al cambio.
Iteraciones cortas.
Repeticiones confiables.

## Slide 12: El cambio es una oportunidad
Los procesos ágiles se doblegan ante el cambio como ventaja competitiva para el cliente.
«Lo único constante en el universo es el Cambio»
Heráclito

## Slide 13: Costo del Cambio

## Slide 14: Costo del Cambio Ágil

## Slide 15: Técnicas ágiles que reducen el costo

## Slide 16: El proceso Tradicional

## Slide 17: El proceso Tradicional
Plan
Design
Build
Test
Deploy
Tiempo
¿50 %
Terminado?

## Slide 18: Una mejor forma de hacer lo mismo
Plan
Design
Build
Test
Deploy
Tiempo
Plan
Design
Build
Test
Deploy
Plan
Design
Build
Test
Deploy
Plan
Design
Build
Test
Deploy
50 % Terminado = 100% Usable

## Slide 19: Que no significa Ágil

## Slide 20: Que es Ágil
«Our highest priority is to satisfy the customer through early and continuous delivery of valuable software»
Manifiesto Agile

## Slide 21: Que es Extreme Programming
Es una filosofía de desarrollo de software basada en valores, principios y prácticas.
Su meta es lograr un software de alta calidad, ha bajos costos, pocos defectos y que otorgue al cliente un alto valor de la manera más rápida posible.

## Slide 22: Extreme Programming
¿ Porqué es Extrema ?
¿ Porqué es Ligera ?
¿ Porqué NO es una Metodología ?
¿ Porqué SI es una Metodología ?

## Slide 23: Valores Principios y Prácticas
Prácticas: Acciones objetivos y Claros. Metáfora: plantar, regar, podar.
Valores: Criterio con el cuál juzgamos las cosas. Dan sentido a las prácticas. Metáfora: visión general del jardín.
Principios: Guías específicas para cada dominio.
Metáfora: principio de acompañamiento de las plantas.

## Slide 24: XP Values 1.- Simplicity

## Slide 25: XP Values 2.- Communication

## Slide 26: XP Values 3.- Feedback

## Slide 27: XP Values 4.- Courage

## Slide 28: Roles en un equipo XP
XP Team
XP Couch
XP Tracker
XP Customer

## Slide 29: Roles en un equipo XP
Equipo auto-organizado y multi-disciplinario
Todo el equipo: Analistas, Arquitectos, Diseñadores, Programadores, Testers…..
XP Client
Escribe los requerimientos y las pruebas de aceptación para validar su implementación.
Prioriza las funcionalidades por valor de negocio y decide cuales se implementarán en cada iteración.
XP Team

## Slide 30: Roles en un equipo XP
Líder servicial que ayuda al resto del equipo a realizar un trabajo aún mejor.
Provee guía al equipo sobre el proceso y prácticas de XP.
Ser un socio técnico y ayudar al equipo en sus destrezas (Testing, Refactoring).
XP Couch
XP Tracker
Encargado de medir el avance y proporcionar retroalimentación al equipo XP.
Evalúa si los objetivos son alcanzables con las restricciones de tiempo y recursos

## Slide 31: Típico Proyecto XP
Proyecto
Releases
Iteraciones
Dias
1 Año
3 Meses
2 Semanas
1 Días
Tasks
2 Horas
Test - Code - Refactor
15 Minutos

## Slide 32: Procesos XP
Proyecto

## Slide 33: Procesos XP
Iteración

## Slide 34: Procesos XP
Desarrollo Diario

## Slide 35: ¿ Cuando se debería usar una metodología Ágil?
Más útiles en entornos complicados y complejos

## Slide 36: Prácticas XP
Planificación
Small Releases
Diseño
Incremental Design
Refactoring
Programación
Pair Programming
Continuous Integration
Planning Game
User Stories
Test Driven Development
Testing
Aceptance Tests
Equipo
Collective Code
Informative Workspace
Coding Standards

## Slide 37: Planificación: Planning Game
Proceso principal de planeamiento. Dos fases principales:
  Release Planning
    Exploration Phase
    Commitment Phase
    Steering Phase
  Iteration Planning
    Exploration Phase
    Commitment Phase
    Steering Phase

## Slide 38: Release Planning: Exploration Phase
Proceso iterativo para recolectar requerimientos y estimar el impacto de cada uno en el trabajo.
  Escribir una Historia (Write a Story) : Definir una requerimiento escribiendo un User Story.
  Estima una Historia (Estimate a Story): ¿Cuánto puede demorar el desarrollo del trabajo descrito en el User Story?
  Divide una Historia (Split a Story): Si no se puede estimar un User Story, se debe dividir y escribir nuevamente.
Fase de Exploración

## Slide 39: Release Planning: Commitment PhaSe
Determinación de costos, beneficios e impacto en cronograma:
  Sort by Value: Se ordenan los User Stories por su valor en el negocio.
  Sort by Risk: Se ordenan por riesgo.
  Set Velocity: Se determina a qué velocidad o ritmo se puede desarrollar el proyecto.
  Choose scope: User stories a ser terminados para el siguiente releases son escogidos. Se determina una fecha.

## Slide 40: Release Planning: Steering Phase
Etapa para realizar cambios y/o ajustes.

## Slide 41: Iteration Planning: Exploration Phase
Creación de tareas y estimación de la duración:
  Llevar los requerimientos a tareas.
  Combinar/dividir Tareas.
  Estimar Tarea.

## Slide 42: Iteration Planning: Commitment Phase
Asignación de tareas
  Programador acepta la tarea.
  Programador estima la tarea.
  «Load Factor»
  Balancear tareas y factor de carga.

## Slide 43: Iteration Planning: Steering Phase
Obtener una tarjeta de tarea.
Encuentra un compañero
Diseña la tarea.
Definir unidad de testeo.
Codificar.
Correr pruebas.
Refactor.
Pruebas Funcionales.

## Slide 44: User Story

## Slide 45: User Story: Plantillas
Generalmente:
Versión Corta:
Como [rol], quiero [objetivo/deseo] para que [beneficios]
Como [rol], quiero [objetivo/deseo]

## Slide 46: User Story: Ejemplos
Como representante de clientes, quiero buscar a mis clientes por nombre y apellido
As a customer representative, I want to search for my customers by their first and last name.
Como usuario no administrativo, quiero modificar mis cronogramas, pero no los de otros usuarios.
As a non-administrative user, I want to modify my own schedules but not the schedules of other users.
Abriendo la Aplicación: La aplicación comienza mostrando el último documento que estaba trabajando el usuario.

## Slide 47: User Story: Ejemplo
The consultant will enter expenses on an expense form. The consultant will enter items on the form like expense type, description, amount, and any comments regarding the expense. At any time the consultant can do any of the below options.
Once this is completed the consultant will “Submit”. If the expense is under fifty (<50), the expense will go directly to the system for processes.
(2) In the event the consultant has not finished entering the expense, the consultant may want to “Save for later”. This instance should then be displayed on a list (queue) for consultant with the status of “Incomplete”.
(3) In the event the consultant decides to clear the data and close the form the consultant will “Cancel and exit”. This instance will not be saved anywhere.

## Slide 48: User Story: Resistencia

## Slide 49: Small Releases
Ayudan a que el cliente gane confianza en el progreso del proyecto.

## Slide 50: Diseño: Incremental Design

## Slide 51: Code Refactoring

## Slide 52: Test Driven Development